РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

субъектом естественных монополий

Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт»

Основание: Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. N 938 "О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей"

Адрес официального сайта, на котором осуществляется раскрытие информации: http://www.evraznmtp.ru/m4-sem.shtml?menuitem=303

Форма N 3-г

Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в 2012 году*

| N п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период) |  |  |  | Отклонение фактических показателей от плановых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало (мес./год) | Окончание (мес./год) |  | План*** |  | Факт |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Период t (отчетный период) (тыс. руб.) | С начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | Период t (отчетный период) (тыс. руб.) | С начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | Период t (отчетный период), % | С начала реализации проекта нарастающим итогом, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Проект 1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет собственных средств организации; | 01.2011 | 12.2014 | 757 100 | 179 067 | 294 318 | 141 935 | 257 186 | -21 | -13 |
|  | - за счет заемных средств; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

______________________________

* Приводятся сведения на очередной период (период t).

** В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.

*** В текущих ценах.