Форма N 3-г

# Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в 2019 году[\*](#sub_3411)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего(тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период) | Отклонение фактических показателей от плановых |
| Начало (мес./год) | Окончание (мес./год) | План[\*\*\*](#sub_3433) | Факт |
| Период t (отчетный период) (тыс. руб.) | С начала реализации проекта нарастающим итогом(тыс. руб.) | Период t (отчетный период) (тыс. руб.) | С начала реализации проекта нарастающим итогом(тыс. руб.) | Период t (отчетный период), % | С начала реализации проекта нарастающим итогом, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|   | Проект 1 - Экологические мероприятия, в том числе: | Август 2017 г.  | Декабрь 2020 г.  | 665 511  | 224 975  | 452 339  | 212 906  | 440 270  | -5%  | -3%  |
|  1 | - за счет собственных средств организации; | Август 2017 г.  | Декабрь 2019 г.  | 92 245  | -  | 92 245  | 57 634  | 149 879  | 100%  | 62%  |
|  | - за счет заемных средств; | Июль 2018 г.  | Декабрь 2020 г.  | 573 266 | 224 975 | 360 094 | 155 272 | 290 391 | -31% | -19% |
|   | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ. |  - |  - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|   | Проект 2 - Очистные сооружения,в том числе: | Апрель 2017 г.  | Декабрь 2022 г.  | 1 000 000  | 355 297  | 390 610  | 309 680  | 344 992  | -13%  | -12%  |
|  2 | - за счет собственных средств организации; | Апрель 2017 г.  | Декабрь 2019 г.  |  500 000 | -  | 28 378  | 279 316  | 307 694  | 100%  |  984% |
|  | - за счет заемных средств; | Июль 2018 г. | Апрель 2022 г. | 500 000 | 355 297 | 362 232 | 30 364 | 37 298 | -91% | -90% |
|   | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ. |  - |  - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|   3  | Проект 3– Вагоноопрокид,в том числе: |  Октябрь 2017 г. | Декабрь 2022 г.  | 2 966 210  | 142 895  | 184 782  | 50 933  | 92 820  | -64%  | -50%  |
| - за счет собственных средств организации; |  Октябрь 2017 г. | Декабрь 2019 г.  |  41 887 | -  | 41 887  | 38 729  | 80 616  | 100%  | 92%  |
| - за счет заемных средств; |  Июль 2018 г. | Апрель 2022 г.  | 2 924 323 | 142 895 | 142 895 | 12 204 | 12 204 | -91% | -91% |
| - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ. |  - |  - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|   4  | Проект 4 - Буксир,в том числе: |  Июль 2019 г. | Июль 2019 г.  |  437 320 | 437 288  | 437 288  | 432 415  | 432 415  | -1%  | -1%  |
| - за счет собственных средств организации; |  - |  - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| - за счет заемных средств; |  Июль 2019 г. | Июль 2019 г.  |  437 320 | 437 288  | 437 288  | 432 415  | 432 415  | -1%  | -1%  |
| - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ. |  - |  - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Приводятся сведения на очередной период (период t).

\*\* В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.

\*\*\* В текущих ценах.